## Slide 1
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.
ПОДХОДЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

## Slide 2: Обзор судебной практики применения законодательства о контрактной системе, утвержденный Президиумом Верховного суда РФ от 28.06.2017
П.5 …Характеристики для выполнения подрядных работ на строительство здания, которые явл. предметом закупки, должны с учетом требования части 1 статьи 743 ГК РФ, части 6 статьи 52 ГрК РФ содержаться в проектной документации. Проектной документацией определяются объем, содержание работ, в частности, архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства (ч.2 ст.48 ГрК РФ).
Отсутствие в документации информации о технических характеристиках работ, требованиях к их безопасности, результату работ, в том числе отсутствие проектной документации в полном объеме, не позволяет определить потребности заказчика и приводит к невозможности формирования участником закупки предложения по исполнению государственного (муниципального) контракта…

## Slide 3: Размещение ПСД в форматах, не предусмотренных Порядком пользования ЕИС
отсутствие ПСД в составе документации о закупке и в приложении к проекту контракта (п. 5 Обзора судебной практики применения законодательства о контрактной системе, утвержденного Президиумом Верховного суда РФ от 28.06.2017, постановления о наложении штрафов по делам № 7.30-4.2/216-2018 от 16.05.2018, № 7.30-4.2/438-2018 от 17.09.2018, № 7.30-4.2/427-2018 от 26.09.2018);
- 122-ВП /2018 от 05.10.2018 выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябинской области, НМЦК - 984 053 280 рублей .
- Приказом Казначейства России от 30.12.2015 N 26н утвержден Порядок пользования ЕИС в сфере закупок. В нарушение Порядка файлы размещены заказчиком исключительно в формате dwg. Сведения о дублирования формата dwg форматами bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, заказчиком не представлена, антимонопольным органом дублирование информации файлами различных форматов не установлено.
Файлы формата png (сводно-сметный расчет) открываются с помощью программы Microsoft Picture Manager, а файл формата gsfx - Microsoft Office Excel. Представителями заказчика не отрицается информация о том, что файл формата gsfx представляет собой сжатый файл сметы, созданный программой ГРАНД-Смета. Программный комплекс ГРАНД-Смета является лицензионным. Информации и документов, подтверждающих возможность ее установки бесплатно, Министерством в материалы внеплановой проверки не представлено.

## Slide 4: Указание в ПСД устаревших ГОСТ, СНиП
№ 627-ж/2018, № 628-ж/2018 - аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки". Здание вспомогательного назначения для нужд театра
(НМЦК - 86 884 640, 00 рублей).
В проектной документации указан ГОСТ 12.4.026-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные и знаки безопасности (с Изменениями № 1, 2)», определяющий цвет покрытия металлоконструкций для крепления трубопроводов и оборудования, который утратил силу.
На сегодняшний день действует ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправкой)».
По мнению заказчика, действующий государственный стандарт является актуализированной редакцией стандарта, положения которого утратили силу, в том числе в части определения цвета эмали для нанесения покрытия на металлоконструкции.
№ 630-ж/2018 от 10.10.2018 - аукциона на строительство тренажерного зала (НМЦК – 13 721 855,00 рублей).
В нарушение пункта 1 части 1 статьи 64, части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе разделы проектной документации содержат ссылки на ГОСТ, СНиП, которые являются недействующими.
.

## Slide 5: Изменения в порядке описания объекта закупки
(новая редакция п. 1 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ в ред. N 504-ФЗ от 31.12.2017)
с 11.01.2018 г. Исключено требование о том, что описание объекта закупки должно носить объективный характер
Снят запрет на указание в описании объекта закупки товарного знака при поставке товаров, если такое указание на товарный знак сопровождается фразой «или эквивалент»
Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент"
либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком,
либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;
при наличии описания закупаемой продукции в Каталоге товаров, работ, услуг Заказчик обязан:
описывать объект закупки так, как это предусмотрено Каталогом
в случае предоставления иной и дополнительной информации включить в описание письменное обоснование

## Slide 6: Указание товарного знака
№ 628-ж/2018 от 10.10.2018
В проектной документации указано на использование секционных и откатных ворот «Doorhan», при этом в открытых источниках в сети интернет указано, что данное наименование зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием знака правовой охраны ®.
Вместе с тем, по позиции 38 ведомости объемов работ № 02-4 и по позиции 38 локальной сметы № 02-4, являющихся неотъемлемой частью документации о закупке, указано на характеристики ворот, подлежащих установке: секционные ворота с калиткой и электроприводом 5200*4000 и откатных ворот с калиткой и электроприводом 4735*4000.
Из совокупного прочтения проектной документации, а также ведомости и локальной сметы следует, что заказчиком раскрыты характеристики эквивалентности ворот, сопровождаемых товарным знаком…
Вместе с тем, отсутствие в документации о закупке формулировки «или эквивалент» при наличии материала с указанием товарного знака «Doorhan» не соответствует пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.

## Slide 7: Объективное описание объекта закупки № 18АП-931/2017 (№ А76-16144/2016)
Формирование закупочной документации осуществляется исключительно в зависимости от потребностей заказчика в получении тех или иных товаров, работ или услуг в необходимых последнему форме, способах, комплектации.
Описание объекта закупки должно носить объективный характер, то есть быть продиктовано истинными (а не мнимыми и недоказанными) потребностями заказчика, а также исключать любую возможность необоснованного ограничения количества потенциальных участников закупки установлением в закупочной документации заведомо неисполнимых требований либо требований, удовлетворить которые может лишь ограниченный круг лиц.

## Slide 8: Установление требований не в соответствии с ПСД Дело № А76-15513/2016
Заказчиком проведён электронный аукцион на выполнение работ по кап. строительству наружных сетей освещения дамбы.
В соответствии с проектной документацией механизм предполагает наличие двух кнопок «кнопка управления ВВ7 («Пуск», «Стоп») красная, зеленая».
Вместе с тем, в техническом задании аукционной документации указано «кнопка красная или зеленая», что подразумевает выбор участником закупки одной кнопки.
Руководствуясь требованиями аукционной документации, Аукционной комиссией допущено два участника закупки, одним предложена красная кнопка, вторым - зеленая, четыре участника закупки отклонено, в том числе по причине, указания в заявке двух кнопок и красной, и зеленой.
Таким образом, описание объекта закупки не носит объективного характера, что свидетельствует о нарушении Заказчиком пункта 1 части 1, части 2 статьи 33 №44-ФЗ.

## Slide 9: Отсутствие единого подхода Дело № А76-9734/2015
учитывая также и отсутствие единого подхода к применению, при аналогичных обстоятельствах, описания требований к значениям показателей основных материалов при выполнении работ, верным является вывод Комиссии УФАС о том, что решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе ООО по причине непредоставления сведений, предусмотренных частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, или предоставление недостоверных сведений, а именно: в связи с тем, что по позициям 1.9, 2.8 значения показателя «индекс пенетрации» представлено участником как «1,0», является неправомерным.
В 2018: показатели , указанные курсивом, не подлежат изменению !!!

## Slide 10: Изменены Правила установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при госзакупках
Постановление Правительства РФ от 21.04.2018 N 486
С 3 мая в новой редакции действуют Правила установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221.
изменен Перечень товаров, в отношении которых устанавливаются требования энергетической эффективности (приложение к Правилам). При этом коды товаров теперь указаны в соответствии с ОКПД2;
в п. 4 Правил предусмотрено, что требования энергетической эффективности устанавливаются в отношении работ, услуг по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капстроительства, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
п. 7 Правил дополнен первоочередным требованиями энергетической эффективности для: - работ, услуг по проектированию, строительству (реконструкции) многоквартирных домов, в том числе при выполнении в рамках одного контракта работ по проектированию, строительству (реконструкции) и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома; - многоквартирных домов, в которых приобретаются помещения для государственных и муниципальных нужд; - работ, услуг по проектированию, строительству (реконструкции) общественных и административных зданий; - общественных и административных зданий, приобретаемых для государственных и муниципальных нужд.

## Slide 11: Не установление требований к энергетической эффективности оборудования
№343-ж/2018 от 04.06.2018 - аукцион на приобретение объектов долевого строительства (жилых помещений) с целью переселения в них граждан из аварийного жилищного фонда на территории Копейского городского округа Челябинской области в 2018 году. НМЦК – 25 850 874, 46 рублей.
№ 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Требования энергетической эффективности …при осуществлении закупок для обеспечения гос. и мун. нужд устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Приказом Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»:
- радиаторы отопления - наличие на подводящих теплоноситель трубах средств регулирования теплоотдачи радиаторов, таких как ручные регулирующие краны или термостатические краны;
- средства измерений, используемые для учета электрической энергии (мощности), должны иметь класс точности 0,5 и выше и обладать функцией учета электрической энергии, потребленной в различные установленные периоды времени внутри суток.

## Slide 12: Изменение объекта закупки Дело № А76-3116/2016 (70ж-2016)
Техническое задания на проектирование конкурсной документации до внесения изменений Заказчиком в КД содержали требование о представлении графических материалов в формате pdf, jpeg и формат АУТОДЕСК ТИМ проектирование. AUTODESK® является зарегистрированным товарным знаком Autodesk, Inc. Заказчиком неправомерно включено в конкурсную документацию требование о представлении графических материалов в формате АУТОДЕСК.
Заказчиком по собственной инициативе внесены изменения и исключено из Технического задания на проектирование слово АУТОДЕСК, что фактически привело к устранению допущенных Заказчиком нарушений Закона о КС. Поскольку рассматриваемое требование к формату предоставления графических материалов указывалось в описании объекта закупки, Заказчиком нарушена ч. 6 ст. 50 Закона о КС.

## Slide 13: Нарушение выбора способа закупки № А76-18722/2016 (№ Ф09-3679/17)
предметом открытого конкурса является реконструкция мостового перехода с НМЦК – 187 966 300,00 рублей.
данная закупка должна быть осуществлена путем проведения конкурса с ограниченным участием.
нарушения части 2 статьи 48, пункта 1 части 2 статьи 56 Закон о контрактной системе, п. 5 Приложения № 2 к Постановлению № 99.
суд также полагает, что действия Заказчика по проведению открытого конкурса исходя из содержания конкурсной документации в нарушение части 5 статьи 24 Закона влекут за собой необоснованное сокращение числа участников закупки, а установленные в конкурсной документации показатели критерия «Квалификация участников...» отличаются (в сторону ужесточения) от предусмотренных Постановлением № 99 дополнительных требований, что может повлечь сокращение числа участников закупки.

## Slide 14: Конкурс вместо аукциона
Проведение закупок конкурсами вместо электронного аукциона (нарушение части 5 статьи 24, части 2 статьи 59 ФЗ № 44, Распоряжения Правительства РФ № 471-р
Закупка на капитальный ремонт объекта: «Фонтан на площади Славы г. Копейска» - конкурсом с ограниченным участием
НМЦК - 17 237 520 рублей.
(Согласно извещению объект закупки отнесён к коду ОКПД2 42.99.29.000, который включён в Распоряжение Правительства РФ № 471-р, закупка должна была быть осуществлена путём проведения электронного аукциона).
- 362,363–ж/2018 от 09.06.2018, № 7.29-2.1/378-2018 от 20.09.2018
Закупка на выполнение работ по капитальному ремонту городского парка, замену аттракционов - открытым конкурсом.
НМЦК - 21 433 188, 42 рублей.
(Согласно извещению объект закупки отнесён к коду ОКПД 2 28.99.32.190, который включён в Распоряжение Правительства РФ № 471-р, закупка должна была быть осуществлена путём проведения электронного аукциона).
- 31-ВП/2018 от 20.03.2018, № 7.29-2/288-2018 от 13.06.2018

## Slide 15: Обстоятельства непреодолимой силы
Примеры закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 9 части 1 статьи 93 ФЗ № 44 с нарушением законодательства о контрактной системе
Выполнение работ по строительству объекта «Газовая мини-котельная с дизельной электростанцией для очистных сооружений в селе Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области» на сумму 9 400 000 рублей
- № 7.29-2/146-2018 от 20.02.2018 - штраф 25 000 рублей.
Капитальный ремонт наружного водопровода в Петрозаводском сельском поселении на сумму 3 461 938,28 рублей
- № 7.29-2/253-2018 от 25.05.2018 - штраф 50 000 рублей.
Реконструкция участка водовода II-III подъема п. Локомотивный на сумму
36 000 000,00 рублей
- № 7.29-2/266-2018 от 25.06.2018, - штраф 25 000 рублей.
- решение Карталинского городского суда № 12-29/2018 от 31.08.2018
Капитальный ремонт объекта: «Фонтан на площади Славы г. Копейска» на сумму 16 963 990 рублей
- № 7.29-2/473-2018 от 07.09.2018 - штраф 50 тыс. рублей.

## Slide 16: ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2016 г. N 7
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8. В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер.
Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях.
Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.
Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.
Не являются обстоятельствами непреодолимой силы:
Предписание контрольных органов в сфере закупок;
Ограниченный срок действия лимитов бюджетных обязательств;
Расторжение контракта с подрядчиком (поставщиком, исполнителем).

## Slide 17: Запрос коммерческих предложений не подтверждает обеспечение конкуренции
дела № 100-ВП/2018 от 31.08.2018, № 116-ВП/2018 от 03.08.2018
муниципальный контракт на содержание улично-дорожной сети г. Магнитогорска» № 836/17 от 29.12.2017 на сумму 75 674 693,02 рублей.
муниципальный контракт на содержание улично-дорожной сети г. Магнитогорска» № 15/18 от 31.01.2018 на сумму 68 351 335,63 рублей.
муниципальный контракт на содержание улично-дорожной сети г. Магнитогорска» № 480/17 от 01.11.2017 на сумму 72 790 176,96 рублей.
муниципальный контракт на содержание улично-дорожной сети г. Магнитогорска» № 619/17 от 01.12.2017 на сумму 72 789 949,71 рублей.
В нарушение части 1 статьи 24, пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заказчиком неправомерно заключены контракты с единственным подрядчиком на содержание улично-дорожной сети г. Магнитогорска ввиду отсутствия обстоятельств непреодолимой силы.
Доводы представителя Администрации города Магнитогорска, согласно которым заказчиком направлялись запросы о предоставлении коммерческих предложений в части стоимости выполнения работ, что подтверждает обеспечение конкуренции, являются несостоятельными.

## Slide 18: Без проведения торгов
Примеры закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 4 части 1 статьи 93 ФЗ № 44 с нарушением законодательства о контрактной системе (искусственное разделение («дробление») потребности)
Заключение 4 договоров на выполнение работ по демонтажу здания на сумму 333 244 рублей с ООО
Заключение 4 договоров на ремонт дорог Вандышевского сельского поселения на общую сумму 197 000 рублей с ООО
Заключение 3 контрактов с ИП на устройство пожарного водоёма 50 куб. м. в п. Дубровка на общую сумму 296 355 рублей
Заключение 3 договоров на ремонт дорог Соколовского сельского поселения на общую сумму 219 800 рублей с ООО

## Slide 19: ДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПКИ
Примеры закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 ФЗ № 44 с нарушением законодательства о контрактной системе (искусственное разделение («дробление») потребности)
Решения Уйского районного суда Челябинской области № 12-6/2018 от 28.04.2018, № 12-7/2018 от 17.04.2018, № 12-9/2018 от 25.04.2018.
Решение Центрального районного суда г. Челябинска № 12-399/2018 от 10.04.2018.
Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 7.29-1/322-2018 от 26.06.2018.
Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 7.29-1/323-2018 от 26.06.2018.
Признаки «дробления» закупки:
1) договоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную несколькими самостоятельными договорами (контрактами);
2) договоры (контракты) заключены в незначительный промежуток времени;
3) условия договоров (контрактов) идентичны, имеют фактическую направленность на достижение единой хозяйственной цели;
4) продавцом и покупателем по договорам (контрактам) являются одни и те же лица;
5) единая форма договоров (контрактов)…

## Slide 20: Укрупнение лота № А76-6736/2015, № А76-6837/2015
Деятельность по обслуживанию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения технологически и функционально не связана с деятельностью по обслуживанию элек-ких систем, систем охранной и пожарного сигнализации, указанные виды деят-ти также технологически и функционально не связаны с деятельностью по уборке помещений и благоустройству территорий, вывозом мусора, а также с деятельностью по дератизации и дезинсекции, деятельностью по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте. Указанные виды деятельности выполняются с различной периодичностью, различными специалистами.
Заказчику требуется, в том числе замена расходных материалов, а также вышедших из строя запасных частей, однако сведений о том, на кого именно будет возложена обязанность по приобретению указанных запасных частей и расходных материалов, документация не содержит.
отсутствует информация относительно периодичности услуг, по ряду позиций ТЗ периодичность определена лишь в виде «по мере необходимости».

## Slide 21: Ограничение количества участников закупки
А76-11197/2017 о признании недействительными решения и предписания от 19.04.2017 по делу № 184, 185, 186- ж/2017, 109-ВП/2017.
Из документации о закупке (ведомость объемов и стоимости работ, техническое описание, проектно-сметная документация) следует, что заказчику требуется выполнить работы по реконструкции автомобильных дорог на следующих четырех участках: в Саткинском, Увельском, Троицком муниципальных районах, Южноуральском городском округе.
Рассматриваемые участки автомобильной дороги различны с точки зрения взаимного расположения и технологической классификации дорожных одежд и дорожного покрытия. Взаимная зависимость работ по реконструкции каждого участка дорог не подтверждена.
Суд согласился с выводом антимонопольного органа о необоснованном объединении заявителем в один лот работ по реконструкции указанных дорог, в нарушение ч.2 ст.8, п.1 ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ, ч.ч.1, 2, 3 ст.17 Закона №135-ФЗ и (с учетом жалоб ИП Малявкина И.А., ИП Платонова Т.В.) фактически привело к ограничению количества участников закупки.

## Slide 22: Дополнение статьи 34 частью 29 44-ФЗ. Редакция от 31.12.2017, вступ. в силу с 01.07.2018
29. Правительство Российской Федерации вправе определить:
1) порядок определения минимального срока исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта;
2) требования к формированию лотов при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.

## Slide 23: Нарушение сроков
Дело № А76-7758/2017
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.06.2018.
Принятие решения об отмене определения подрядчика с нарушением сроков, установленных статьёй 36 ФЗ № 44
(часть 8 статьи 7.30 КоАП РФ – штраф 30 000 рублей).
Сокращение сроков подачи заявок на участие в закупке
постановления о наложении штрафов по делам
№ 7.30-4.2/260-2018 от 24.05.2018,
№ 7.30-4.2/334-2018 от 24.07.2018
№ 572-ж/2018 от 11.09.2018 Аукциона на выполнение работ по строительству объекта "Общежитие (жилой дом специализированного назначения) со встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового назначения" , НМЦК – 741 571 927, 63 рублей.
заказчик, в нарушение части 3 статьи 63 Закона о контрактной системе, установил срок подачи заявок менее 15 дней c момента размещения извещения до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

## Slide 24: Особенности заключения - Ч.2 ст.110.2 44-ФЗ
Правительство РФ вправе установить виды и объем работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту.
Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 N 570
"Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом…, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом"

## Slide 25: Постановление Правительства РФ № 570
в случае, если работы по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, являющиеся объектом закупки, указаны в перечне работ согласно Постановлению № 570, то заказчик обязан в документации о закупке, в том числе проекте контракта, предусмотреть следующие условия согласно подпунктам пункта 2 ПП № 570:
- возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства из числа видов работ, утвержденных настоящим постановлением, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по гос-ному и (или) мун-му контрактам, подлежат включению заказчиком в документацию о закупке;
- конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта, определенные по предложению подрядчика, включаются в гос-ный и (или) мун-ный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять …

## Slide 26: Постановление Правительства РФ № 570
не менее 25 % цены гос и (или) мун контракта - с 1 июля 2018 г.
- ответственность за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, ввиде штрафа, размер которого составляет 5 % стоимости указанных работ.
неисполнение заказчиками Постановления Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 об указании в документации о закупке на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства возможных видов и объемов работ из числа видов работ, утвержденных указанным постановлением, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту (постановления о наложении штрафов по делам № 7.30-4.2/216-2018 от 16.05.2018, № 7.30-4.2/267-2018 от 24.05.2018);

## Slide 27: Исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ
Ч.1 Ст. 110.1.
1. Контракт, предметом которого являются создание произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработка на его основе проектной документации объектов капитального строительства, должен содержать условия, согласно которым:
1) РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию, от имени которых заключен контракт, принадлежит исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства…;
Ч. 1 Ст. 110.2.
Контракт, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик.

## Slide 28: Результат проектных работ (Ч. 3 ст.110.2)
3. Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого в соответствии с Гражданским кодексом РФ является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
отсутствие в проекте контракта на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства требования, предусмотренного частью 3, 4 статьи 110.2 ФЗ № 44 (Постановление Арбитражного суда Уральского округа по делу № А76-21369/2017 от 12.10.2018, постановление о наложении штрафа по делу № 7.30-4.2/216-2018 от 16.05.2018).

## Slide 29: Результат строительных работ (Ч. 4 Ст.110.2)
4. Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.

## Slide 30: Приемка результатов (Ч.7 ст. 94 44-ФЗ)
Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа
Например, подрядчик обязан обеспечить ведение на объекте и предоставление при сдаче выполненных работ организационно-технологической и исполнительной производственной документации, которая включает в себя, в том числе акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций в соответствии с РД-11-02-2006 и требованиями по обеспечению качества дорожно-строительных и строительных работ на автомобильных дорогах Челябинской области, утвержденными приказом Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 23.01.2015 № 6-6.2-1/28.
Но!!! приказ Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 23.01.2015 № 6-6.2-1/28 на официальном сайте Министерства (http://миндортранс74.рф), в правовых системах Консультант, Гарант отсутствует.
Контракта устанавливает обязанность подрядчика по ведению журналов лабораторного контроля в соответствии со «Сборником форм исполнительной производственной документации», утвержденным распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 №ИС – 478-р.
При этом, «Сборник форм исполнительной производственной документации», утвержденный распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 №ИС – 478-р, утратил силу в связи с изданием распоряжения Минтранса России от 11.12.2017 N МС-226-р.
.

## Slide 31: Ч.13 ст.34 вступила в силу с 01.07.2018
13. В контракт включаются обязательные условия:
1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги,
о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом,
а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки;
2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком.";

## Slide 32: Нарушения в проекте контракта
отсутствие в проекте контракта сроков действия контракта, что не позволяет определить срок действия банковской гарантии, которая может быть представлена в качестве обеспечения исполнения контракта;
отсутствие в проекте контракта требования об обеспечении исполнения контракта, антидемпинговых мер;
отсутствие сроков оплаты ТРУ либо наличие сроков, не соответствующих статье 34 ФЗ № 44 (например, по закупкам для СМП и СОНКО (15 рабочих дней, по остальным закупкам 30 дней) либо установление сроков оплаты в банковских днях;
отсутствие порядка и сроков приемки, сроков оформления результатов приемки;
установление мер ответственности с нарушением статьи 34 ФЗ № 44 (постановление о наложении штрафа по делу № 7.30-4.2/342-2018 от 24.07.2018);
указание в проекте контракта о том, что товар, услуга или работа должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СП и т.д. без конкретизации сведений об указанных документах;
отсутствие в проекте контракта информации об идентификационном коде закупки;
Отсутствие заполненных приложений к контракту…

## Slide 33: Нарушения при рассмотрение вторых частей заявок
признание заявки не соответствующей требованиям документации об аукционе по причине наличия между участниками закупки антиконкурентного сговора
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.07.2018 по делу № А76-8690/2017, решение Советского районного суда г. Челябинска от 17.08.2018 № 12-493/2018);
отсутствие в протоколе подведения итогов при признании заявки участника закупки не соответствующей требованиям документации об аукционе информации, предусмотренной частью 8 статьи 69 ФЗ № 44 (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.08.2018 по делу № А76-9677/2017, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.10.2018, Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2018 по делу № А76-21369/2017, Решения Челябинского областного суда от 22.08.2018 по делам № 7-1243/2018, 7-1244/2018).

## Slide 34: Нарушения законодательства о контрактной системе при заключении, исполнении контрактов (статья 7.32 КоАП РФ)
изменение при заключении контракта срока оплаты (например, в проекте контракта в течение 30 дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг, в заключенном контракте - в течение 30 дней с момента окончания отчетного месяца, в котором оказывалась услуга) (постановление о наложении штрафа по делу № 7.32-1/128-2018 от 16.01.2018, штраф 5 000 рублей);
заключение дополнительного соглашения с целью изменения предмета контракта (например, включения работ, ранее в контракте не предусмотренных), увеличения цены и объема с нарушением требований статьи 95 44-ФЗ, изменения срока выполнения работ) (Обзор судебной практики применения законодательства о контрактной системе, утвержденного Президиумом Верховного суда РФ от 28.06.2017, постановления о наложении штрафов по делам № 7.32-4/155-2018 от 26.02.2018, № 7.32-4/252-2018 от 18.04.2018, № 7.32-4/311-2018 от 13.06.2018, № 7.32-4/314-2018 от 13.06.2018, № 7.32-4/363-2018 от 30.07.2018, № 7.32-4/402-2018 от 14.08.2018);
нарушение процедуры одностороннего отказа от исполнения контракта (часть 6 статьи 7.32 КоАП РФ – штраф 50 000 рублей) (не направление решения об одностороннем отказе заказным письмом с уведомлением о вручении, сокращение десятидневного срока на вступление решения об одностороннем отказе в законную силу).

## Slide 35: Изменения в порядке направления сведений об уклонившихся участников
С 11.01.2018 г. новая редакция п.2 ч.3 ст.104 44-ФЗ
В реестр недобросовестных поставщиков не включается информация об ИНН публично-правовых образований, являющихся учредителями юридических лиц
С 11.01.2018 г.:
Появилась обязанность заказчика направлять сведения об уклонившемся от заключения контракта участнике закупки:
о Победителе, независимо от факта заключения контракта с участником занявшим второе место после Победителя (новая редакция ч.4 ст.104 44-ФЗ)
занявшим второе место, после Победителя (т.к. данный участник признается Победителем)
Установлены требования по формированию протокола признания лица уклонившимся и срок его размещения ( на след. день после признания)
С 01.07.2018 г.:
Для всех случаев, устанавливается единый срок направления сведений –
3 раб. дня

## Slide 36
Спасибо за внимание!